Број: 1295/1

Датум: 10.02.2021 год

На основу члана 27. став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама и Одлуке одговорног лица наручиоца о покретању поступка набавке од 10.02.2021. године.

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Светозара Марковића 110

oбјављује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДA

-

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕНИХ ПОВРШИНА ОД ПОПЛАВА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЛЕСКОВАЦ

Позив за достављање понуде садржи:

Опште податке о набавци

Врста, количина и опис радова, рок и место извршења радова

Предмер и предрачун радова

Критеријум за доделу уговора

Обрасци који чине саставни део понуде Образац понуде Образац структуре цене

Подаци о наручиоцу:

Наручилац: 		          Општа болница Лесковац

Адреса:      		          Лесковац, Светозара Марковића 110

ПИБ:			          105030888

М.Б.:  			          17710206

Интернет страница:           www.bolnicaleskovac.org

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет набавке  је набавка радова – Радови на санацији оштећених површина од поплава у ОБ Лесковац.

2. Врста поступка набавке

Предметна набавка се спроводи у са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Набавка је планирана у делу Набавки на које се Закон не примењује на позицији 29 .

3. Процењена вредност набавке: 215.000,00 динара без пдв-а

ВРСТА  И ОПИС РАДОВА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА,

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕРЕ ЗАШТИТЕ

1.ВРСТА И ОПИС РАДОВА:

Потребно је извести радове на санацији оштећених површина од поплава у Општој болници Лесковац.Сви радови, набављени и уграђени материјал морају задовољити важеће техничке и друге прописе за поједине врсте радова и у свему бити изведени према предмеру радова из понуде. Предмер и предрачун радова на санацији оштећених површина обухвата	простор изнад котларнице, топловодни канал и атријум код вешернице.

2.РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Рок извођења радова: Понуђач је дужан да радове који су предмет набавке изведе у року који не може бити дужи од 30 календарских дана, од дана увођења у посао. Место вршења радова је Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110.

3. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ:

Пре достављања понуде понуђач може да изврши обилазак, у циљу сагледавања стања на терену и обима вршења радова уз добијање писмене потврде наручиоца о обављеној посети. Термин  за обилазак локације је 18.02.2021.године  у периоду  од  10,00 до  12,00  часова у Општој болници Лесковац. Термин пријављивања понуђача  је до 17.02.2021.године,од 7:30 до 14:00 часова на e-mail: nenad.mitrovic@bolniceleskovac.org

4. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА.

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова, уграђеног материјала и др.У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, уграђеног материјала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од седам дана, од дана пријема  рекламације, у супротном Наручилац задржава право да раскине уговор/наруџбеницу.

5.МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите  у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон).

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| 1. PROSTOR IZNAD KOTLARNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POS | OPIS POZICIJE |  |  |  |  | J.M. | KOLIČINA |  |  |  |  |  |
| 1 | Obostrano sečenje i razbijanje betona d=12-20 cm, š=40 cm, za izradu odvodnog poludrenažnog kanala |  |  |  |  | m1 | 4,50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ručni iskop rova u zemlji III i IV kategorije, u mokrom i skučenom prostoru, za izradu odvodnog kanala |  |  |  |  | m3 | 4,32 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, polaganje i povezivanje drenažnih cevi f-120 mm, sa betoniranjem dna rova i bočnih delova oko cevi |  |  |  |  | m1 | 18,60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nasipanje iber laufa – srednje krupnoće, oko položene drenažne cevi u iskopani rov, sa prevozom i prenosom |  |  |  |  | m3 | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i polaganje odgovarajuće folije u donjem delu rova, radi odbijanja vode od kotlarnice i usmeravanje u drenažu |  |  |  |  | m2 | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Betoniranje razbivenih betonskih površina betonom d=12 cm,MB-20, š=40 cm, sa prevozom i prenošenjem materijala |  |  |  |  | m1 | 4,50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ručni utovar, iznošenje - izvoženje, utovar u vozilo i odvoz šuta i viška iskopanog materijala, na deponiju |  |  |  |  | m3 | 5,40 |  |  |  |  |  |
| 2. TOPLOVODNI KANAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POS | OPIS POZICIJE |  |  |  |  | J.M. | KOLIČINA |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada prividne šahte – kaptaže za ublažavanje brzine protoka otpadnih voda i kišnice, koje se sliju niz toplovodni kanal, i usmeravanje istih u kišnu kanalizaciju. Kaptaža od AB zidiva i poda d=10 cm i čeonog zida od metalne rešetke, sa ugađenim izvodima (2 kom) od PVC kanalizacionih cevi, uključenih u postojeću kišnu kanalizaciju, paušalno |  |  |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. ATRIJUM KOD VEŠERNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POS | OPIS POZICIJE |  |  |  |  | J.M. | KOLIČINA |  |  |  |  |  |
| 1 | Ručni iskop rova u zemlji II kategorije, za povezivanje olučnih vertikala sa kišnom kanalizacijom |  |  |  |  | m3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i polaganje kanalizacionih PVC cevi f-110 mm u iskopani rov, za odvod kišnice u kišnu kanalizaciju |  |  |  |  | m1 | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, prevoz, iznošenje, ručni prenos i zasipanje položenih kanalizacionih cevi sitnozrnim peskom |  |  |  |  | m3 | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, sa ručnim nabijanjem istog u slojevima |  |  |  |  | m3 | 1,36 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mehaničko čišćenje ulegnutih ugaonih betonskih površina, šlicanje krajeva i izrada cementnih holkera pored zidova |  |  |  |  | m2 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Izrada jednokomponentnog cementno hidroizolac. premaza tipa „SikaMonoSeal-101“ ili slično, u dva sloja, preko već pripremljenih površina u uglovima atrijuma |  |  |  |  | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Izrada cementnog estriha d=3-4 cm, preko saniranih površina u uglovima atrijuma, sa izradom potrebnih padova |  |  |  |  | m2 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Štemovanje i čišćenje starih i poroznih dilatacionih spojnica trotoara, sa ponovnim zalivanjem rastopljenim bitumenom |  |  |  |  | m1 | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Понуђач који учествује у поступку предметне набавке мора да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то: - Да понуђач располаже траженом техничком опремом потребном за изградњу објеката нискоградње Врста опреме; Минималан број. 1.; Доставно возило са пратећим сандуком за превоз материјала за депоновање или одговарајући камион; 1. 2.; Вибронабијач; 1. 3.; Компресор или разбијач; 1. 4.; Машину за сечење асфалта и бетона; 1. -Доказ: Изјава понуђача којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да располаже траженoм техничком опремом.Уколико опрема није у власништву понуђача, дужан је да достави фотокопију Уговора о пословно техничкој сарадњи са правним или физичким лицем које поседује наведену опрему. 2) Да располаже довољним кадровским капацитетом и то следеће структуре потребне радне снаге: - 1 дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 412 - одговорни извођачи радова); - 2 грађевинска радника - Доказ: Фотокопија важеће лиценце и изјава понуђача којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да располаже довољним кадровским капацитетима. |  |  |  |  |  |

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор између достављених прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

2. Две или понуда са једнаком најнижом ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  уговор ће бити додељен понуђачу који понуди  краћи рок извођења радова.

3. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор/наруџбеница. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку радова –

Радови на санацији оштећених површина од поплава у Општој болници  Лесковац.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ– Радови на санацији оштећених површина, од поплава, у Оштој болници Лесковац

| Укупна цена без ПДВ-а из Обрасца структуре цене | _____________________ дин без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом из (Обрасца структуре цене) | ____________________ дин са ПДВ-ом |
| Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) | ______________________дана |
| Рок извођења радова : (не дужи од 30 календарских дана) | ______________________ |
| Рок плаћања | ______________________дана |

Датум 					                       Понуђач

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| 1. Prostor iznad kotlarnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rb | OPIS POZICIJE |  | J.M. |  | Količina |  |  | Jed.cena bez pdv-a |  |  |  | Ukupno bez pdv-a | Ukupno sa pdv-om |
| 1 | Obostrano sečenje i razbijanje betona d=12-20 cm, š=40 cm,za izradu odvodnog poludrenažnog kanala |  | m1 |  | 4,50 |  | x |  | = |  |  |  |  |
| 2 | Ručni iskop rova u zemlji III i IV kategorije, u mokrom i skučenom prostoru, za izradu odvodnog kanala |  | m3 |  | 4,32 |  | x |  | = |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, polaganje i povezivanje drenažnih cevi f-120 mm,sa betoniranjem dna rova i bočnih delova oko cevi |  | m1 |  | 18,60 |  | x |  | = |  |  |  |  |
| 4 | Nasipanje iber laufa – srednje krupnoće, oko položene drenažne cevi u iskopani rov, sa prevozom i prenosom |  | m3 |  | 3,60 |  | x |  | = |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i polaganje odgovarajuće folije u donjem delu rova,radi odbijanja vode od kotlarnice i usmeravanje u drenažu |  | m2 |  | 18,00 |  | x |  | = |  |  |  |  |
| 6 | Betoniranje razbivenih betonskih površina betonom d=12 cm,MB-20, š=40 cm, sa prevozom i prenošenjem materijala |  | m1 |  | 4,50 |  | x |  | = |  |  |  |  |
| 7 | Ručni utovar, iznošenje - izvoženje, utovar u vozilo i odvoz šuta i viška iskopanog materijala, na deponiju |  | m3 |  | 5,40 |  | x |  | = |  |  |  |  |
| Ukupno (zbir 1+2+3+4+5+6+7): |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |
| 2. Toplovodni kanal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rb | OPIS POZICIJE |  | J.M. |  | Količina |  |  | Jed.cena bez pdv-a |  |  |  | Ukupno bez pdv-a | Ukupno sa pdv-om |
| 1 | Izrada prividne šahte – kaptaže za ublažavanje brzine protoka otpadnih voda i kišnice, koje se sliju niz toplovodni kanal, i usmeravanje istih u kišnu kanalizaciju. Kaptaža od AB zidiva i poda d=10 cm i čeonog zida od metalne rešetke, sa ugađenim izvodima (2 kom) od PVC kanalizacionih cevi, uključenih u postojeću kišnu kanalizaciju, paušalno |  | kom |  | 1 |  | x |  | = |  |  |  |  |
| Ukupno : |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |
| 3. Atrijum kod vešernice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rb |  | OPIS POZICIJE |  | J.M. | Količina |  |  | Jed.cena bez pdv-a |  |  |  | Ukupno bez pdv-a | Ukupno sa pdv-om |
| 1 |  | Ručni iskop rova u zemlji II kategorije, za povezivanje olučnih vertikala sa kišnom kanalizacijom |  | m3 | 2 |  | x |  |  | = |  |  |  |
| 2 |  | Nabavka i polaganje kanalizacionih PVC cevi f-110 mm u iskopani rov, za odvod kišnice u kišnu kanalizaciju |  | m1 | 9 |  | x |  |  | = |  |  |  |
| 3 |  | Nabavka, prevoz, iznošenje, ručni prenos i zasipanje položenih kanalizacionih cevi sitnozrnim peskom |  | m3 | 0,64 |  | x |  |  | = |  |  |  |
| 4 |  | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, sa ručnim nabijanjem istog u slojavima |  | m3 | 1,36 |  | x |  |  | = |  |  |  |
| 5 |  | Mehaničko čišćenje ulegnutih ugaonih betonskih površina, šlicanje krajeva i izrada cementnih holkera pored zidova |  | m2 | 8,00 |  | x |  |  | = |  |  |  |
| 6 |  | Izrada jednokomponentnog cementno hidroizolac. premaza tipa „SikaMonoSeal-101“ ili slično, u dva sloja, preko već pripremljenih površina u uglovima atrijuma |  | m2 | 10,00 |  | x |  |  | = |  |  |  |
| 7 |  | Izrada cementnog estriha d=3-4 cm, preko saniranih površina u uglovima atrijuma, sa izradom potrebnih padova |  | m2 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Štemovanje i čišćenje starih i poroznih dilatacionih spojnica trotoara, sa ponovnim zalivanjem rastopljenim bitumenom |  | m1 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |  | Vrednost bez pdv-a |  |  |  |  | Vrednost sa pdv-om |  |  |
| 1 |  | Radovi na prostoru iznad kotlarnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Radovi - toplovodni kanal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Radovi – atarijum kod vešernice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO (zbir 1+2+3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уколико је понуђач ослобођен плаћања ПДВ-а у наведеним колонама не уписује цену са ПДВ-ом, већ уписује правни основ по коме је ослобођен плаћања ПДВ-а.

Потпис

_______________

M.П.

Начин преузимања конкурсне документације – спецификације, односно интернет адреса где је документација доступна: www.bolnicaleskovac.org

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, ул.Светозара Марковића 110, препорученом пошиљком или лично, са назнаком: ,,Понуда за  набавку Радова на санацији оштећених површина од поплава у Општој болници Лесковац - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.02.2021 године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 24.02.2021. године у 12,15 часова.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок за плаћање је до 90  дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019 и Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС” бр.7/218, 59/2018 и 8/2019), од дана прихватања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Захтев у погледу  рока и места извођења радова

Рок извођења радова: не дужи од 30 календарских дана од дана увођења у посао.

Место вршења радова је Општа болница Лесковац.

Захтев у погледу  рока важења понуде

Рок важења понуде не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде по критеријуму најнижа понуђена цена узимати у обзир Укупна цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеци. Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова. Извођач радова дужан је да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на изведеним радовима у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала , у року који му одреди Наручилац.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Општа болница Лесковац, Св.Марковића 110, Лесковац, путем електронске поште на e-mail: nabavna@bolnicaleskovac.org тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 4 дана пре истека рока за подношење понуде.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима  документације за набавку радова на санацији оштећених површина, од поплава, у Општој болници Лесковац”.

.